Plano de Desenvolvimento — Tráfego Pago (Meta Ads) para ADMIN_ESTABELECIMENTO

OAuth por clínica, sincronização de métricas e, numa segunda etapa, gestão de campanhas com aprovação humana

SGSM | Uso interno | 2026-10-15 | Baseado em Plano_Integracao_Meta_Ads_SGSM.docx

Status: PLANO — nada implementado. Objetivo: permitir que o ADMIN_ESTABELECIMENTO conecte a conta Meta Ads da(s) clínica(s) que administra via OAuth, acompanhe as métricas do tráfego pago dentro do SGSM e, numa segunda etapa, crie/ajuste campanhas a partir do SGSM com aprovação humana. Itens marcados como DECISÃO precisam de confirmação antes da fase correspondente.

1. Contexto

O Plano_Integracao_Meta_Ads_SGSM.docx descreve como um SaaS multiempresa se conecta à Marketing API da Meta: cada clínica autoriza o SGSM via OAuth, o SGSM descobre as contas de anúncio, a clínica escolhe qual conectar, e o SGSM sincroniza campanhas e métricas, normaliza e grava no banco antes de entregar ao agente de IA. O documento cobre apenas leitura (permissão ads_read) e deixa a alteração de campanhas como "futuro".

O pedido atual é que o ADMIN_ESTABELECIMENTO possa fazer tráfego pago a partir do SGSM. Este plano cobre as duas etapas:

Etapa 1 — Acompanhar (ads_read): conectar a conta, ver campanhas, gasto, leads, CPL e CTR no SGSM, e usar esses dados no assistente de IA. É o caminho do documento de origem.

Etapa 2 — Operar (ads_management): pausar/ativar campanhas, ajustar orçamento e, depois, criar campanhas, sempre passando por aprovação humana. Exige nova permissão e novo App Review na Meta.

1.1 O que já existe no SGSM e será reaproveitado

| Componente | Onde | Uso na integração |
| --- | --- | --- |
| Role ADMIN_ESTABELECIMENTO + vínculo N:N com clínicas | sgsm (V010) | Quem conecta e opera a conta Meta de cada clínica |
| EscopoAcessoService | sgsm-ia | Garante que o admin só acessa as clínicas que administra |
| Criptografia AES-256-GCM | NotaClinicaCryptoService (sgsm-ia), CpfCryptoService (sgsm) | Token da Meta cifrado em repouso |
| Agendamento periódico | CrmAnaliticoScheduler (sgsm-ia) | Sincronização a cada 3h |
| Trava distribuída e rate limit no Redis | TravaRedis, RateLimitFilter (sgsm-ia) | Sync sem execução dupla entre réplicas |
| Auditoria | sgsm.log_acesso | Registrar conexão, desconexão e ações em campanhas |
| RAG com tag de clínica | MilvusIndexService (sgsm-ia) | Resumo de métricas disponível ao assistente, isolado por clínica |
| Leads do CRM | crm.lead (origem CAMPANHA / REDES_SOCIAIS) | Cruzar CPL da Meta com leads reais da clínica |

1.2 Bloqueios conhecidos (antes de qualquer código)

Domínio: sgsm.com.br não está registrado (Plano_Implantacao_VPS_SGSM.docx, seção 6). A Meta exige domínio público com HTTPS para a URL de callback e para as páginas de privacidade, termos e exclusão de dados.

Empresa na Meta: é preciso um Business Portfolio da empresa dona do SGSM (não pessoal, não de cliente).

Uso por clínicas reais: só depois de Business Verification e App Review aprovados (fase 9). Até lá, o app funciona apenas com contas de pessoas com papel no próprio app (equipe).

2. Arquitetura proposta

[Front: Estabelecimento > Tráfego pago]
      | POST /marketing/meta/estabelecimentos/{id}/conexao/iniciar  (JWT, ADMIN da clínica)
      v
[sgsm-ia: módulo marketing.meta] --gera state (Redis, TTL 10 min)--> URL de login da Meta
      ^                                                                   |
      | GET /marketing/meta/callback?code&state  (público, valida state)  v
      +------------------------------------------------ [Meta: Facebook Login for Business]
      |
      +-- troca code por token (server-to-server, APP_SECRET) --> cifra e grava (marketing.meta_conexao)
      +-- GET /me/adaccounts --> admin escolhe as contas da clínica
      +-- Scheduler 3h (TravaRedis): campanhas > conjuntos > anúncios > insights --> marketing.meta_*
      +-- Dashboard e assistente de IA leem do BANCO, nunca da Meta em tempo real

Etapa 2: ASSISTENTE/ADMIN -> recomendação -> solicitação de ação -> regras (limites) -> APROVAÇÃO HUMANA
         -> executor Meta -> Marketing API   (a IA nunca chama a Meta direto)

Onde fica (DECISÃO DM1): recomendação é um módulo isolado dentro do sgsm-ia (pacote br.com.sgsm.ia.marketing.meta, schema marketing). O sgsm-ia já tem escopo por clínica, Redis, scheduler, criptografia e o assistente que vai consumir as métricas. Alternativa: microsserviço novo (ms-marketing), mais isolado para os segredos da Meta, porém com mais infraestrutura (deploy, auth, proxy, observabilidade).

Segredos: META_APP_ID, META_APP_SECRET, META_LOGIN_CONFIG_ID e META_TOKEN_CRYPTO_KEY só no backend, por variável de ambiente. O front nunca vê token nem segredo.

Versão da API: versão da Graph API configurável (META_GRAPH_VERSION). A Meta descontinua versões periodicamente; trocar de versão deve ser só configuração mais teste.

3. Quem pode fazer o quê

| Ação | ADMIN_ESTABELECIMENTO | DESENVOLVEDOR | FUNCIONARIO | MEDICO / PACIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conectar / reconectar / desconectar a conta Meta | Só das suas clínicas | Sim (suporte) | Não | Não |
| Escolher contas de anúncio da clínica | Só das suas clínicas | Sim | Não | Não |
| Ver dashboard de tráfego pago | Só das suas clínicas | Sim | DECISÃO DM2 | Não |
| Disparar sincronização manual | Só das suas clínicas | Sim | Não | Não |
| Perguntar ao assistente sobre campanhas | Só das suas clínicas | Sim | DECISÃO DM2 | Não |
| Etapa 2: solicitar ação (pausar, orçamento) | Só das suas clínicas | Sim | Não | Não |
| Etapa 2: aprovar ação | Só das suas clínicas | Sim | Não | Não |

Regra de escopo: toda rota recebe o estabelecimentoId e chama EscopoAcessoService.validarEstabelecimentoPermitido; fora do escopo responde 404, como no restante do sgsm-ia. Recomendação para DM2: FUNCIONARIO sem acesso no início, porque o dashboard mostra gasto da clínica.

4. Decisões a confirmar

| # | Decisão | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| DM1 | Onde implementar | Módulo isolado no sgsm-ia (reaproveita escopo, Redis, scheduler, cripto e assistente). Revisitar se a Etapa 2 crescer. |
| DM2 | FUNCIONARIO vê métricas de tráfego? | Não, no início. Liberar depois só leitura, se a clínica pedir. |
| DM3 | Escopo: só acompanhar ou também operar campanhas? | Fazer a Etapa 1 completa e publicada antes da Etapa 2. A Etapa 2 pede ads_management, novo App Review e o fluxo de aprovação humana. |
| DM4 | Tipo de token | Validar na PoC o token de usuário do sistema emitido pelo Facebook Login for Business (sem expiração de 60 dias). Se não servir, usar token de usuário de longa duração com aviso de reconexão. |
| DM5 | Conexão por clínica ou por administrador | Por clínica: cada estabelecimento tem a sua conexão e as suas contas. Um admin de várias clínicas conecta cada uma (pode usar o mesmo login Meta). |
| DM6 | Retenção e desconexão | Ao desconectar: revogar na Meta, apagar o token na hora e manter as métricas históricas por 25 meses (comparação ano contra ano), com exclusão total sob pedido. |

5. Plano de implementação por fases

Ordem pensada para validar o caminho mínimo antes de construir o multi-cliente, como recomenda o documento de origem. Cada fase termina com testes verdes e pode ir para a develop isoladamente.

Etapa 1 — Acompanhar tráfego pago (ads_read)

| 0 | Fase 0 — Pré-requisitos institucionais (sem código) — BLOQUEANTE |
| --- | --- |

Registrar o domínio e publicar com HTTPS as páginas de política de privacidade, termos de uso e instruções de exclusão de dados.

Criar o Business Portfolio da empresa e o App Meta (caso de uso "Measure ad performance data with Marketing API").

Configurar Facebook Login for Business e obter o META_LOGIN_CONFIG_ID; solicitar apenas ads_read.

Cadastrar a URL de callback (ex.: https://app.<dominio>/marketing/meta/callback) e as URLs de desautorização e de exclusão de dados.

Guardar META_APP_ID, META_APP_SECRET e META_LOGIN_CONFIG_ID no cofre/variáveis de ambiente de dev, hom e prd.

| 1 | Fase 1 — Prova de conceito do caminho mínimo |
| --- | --- |

Com a conta Meta Ads da própria equipe e um token gerado no Graph API Explorer: chamar /me/adaccounts e /act_{id}/insights a partir de um cliente Java (RestClient) no sgsm-ia, atrás de uma flag de desenvolvimento.

Validar campos e formato real do JSON (actions[] para leads, paginação paging.next, cabeçalhos de uso da API).

Testar o token de usuário do sistema do Login for Business (DM4).

Saída da fase: JSON real salvo como fixture de teste — base dos testes das fases seguintes, sem depender da Meta.

| 2 | Fase 2 — Modelo de dados (migration no sgsm) |
| --- | --- |

Nova migration (ex.: V012__marketing_meta.sql) criando o schema marketing. Todas as tabelas carregam estabelecimento_id, para o filtro por clínica funcionar em SQL e no RAG.

| Tabela | Conteúdo principal |
| --- | --- |
| marketing.meta_conexao | estabelecimento_id (uma conexão ativa por clínica), meta_user_id, tipo_token, token_cifrado, escopos concedidos, expira_em, status (ATIVA, EXPIRADA, REVOGADA, ERRO), conectado_por (auth.usuario), ultimo_sync_em, ultimo_erro |
| marketing.meta_conta_anuncio | conexao_id, estabelecimento_id, act_id, nome, moeda, fuso horário, status, selecionada |
| marketing.meta_campanha / meta_conjunto / meta_anuncio | id da Meta, conta, nome, status, objetivo, orçamento, datas; hierarquia campanha > conjunto > anúncio |
| marketing.meta_insight_diario | nível (campanha/conjunto/anúncio), objeto, data, impressões, alcance, cliques, gasto, leads, conversões, CTR, CPC, CPM, CPL, moeda; chave única (nível, objeto, data) |
| marketing.meta_sync_execucao | início, fim, status, registros por tipo, erro — histórico de sincronizações |

Token cifrado com AES-256-GCM e chave própria (META_TOKEN_CRYPTO_KEY), no mesmo padrão do NotaClinicaCryptoService.

Ajustar o enum crm.tipo_documento com o novo tipo de documento de RAG (ver fase 7).

| 3 | Fase 3 — OAuth no backend (sgsm-ia) |
| --- | --- |

| Endpoint | Acesso | O que faz |
| --- | --- | --- |
| POST /marketing/meta/estabelecimentos/{id}/conexao/iniciar | ADMIN da clínica, DEV | Gera state aleatório no Redis (TTL 10 min) ligado a clínica + usuário; devolve a URL de login da Meta |
| GET /marketing/meta/callback?code&state | Público | Valida e consome o state (uso único), troca o code por token no servidor, cifra e grava; redireciona o navegador para a tela da clínica com sucesso ou erro |
| GET /marketing/meta/estabelecimentos/{id}/conexao | ADMIN da clínica, DEV | Status, contas, expiração, último sync |
| DELETE /marketing/meta/estabelecimentos/{id}/conexao | ADMIN da clínica, DEV | Revoga na Meta (DELETE /me/permissions), apaga o token e marca REVOGADA |
| POST /marketing/meta/desautorizacao | Público (assinado) | Chamado pela Meta quando o usuário remove o app; valida o signed_request com o APP_SECRET e revoga a conexão |
| POST /marketing/meta/exclusao-dados | Público (assinado) | Pedido de exclusão de dados exigido pela Meta; apaga os dados da conexão e devolve o código de confirmação |

Toda chamada à Graph API leva appsecret_proof (HMAC do token com o APP_SECRET).

Callback e endpoints da Meta entram como rotas públicas no SecurityConfig, mas com validação própria (state ou assinatura) e rate limit.

Conexão e desconexão registradas em sgsm.log_acesso.

Expiração: job diário marca conexões perto de vencer e o front mostra "reconectar" (se DM4 resultar em token de 60 dias).

| 4 | Fase 4 — Cliente da Marketing API e escolha de contas |
| --- | --- |

MetaGraphClient: paginação (paging.next), timeout, retentativa com espera crescente para erros temporários, leitura dos cabeçalhos de uso da API para desacelerar antes do limite.

GET /marketing/meta/estabelecimentos/{id}/contas-disponiveis → /me/adaccounts; PUT .../contas → admin marca quais contas pertencem à clínica.

Erro de token inválido/revogado vindo da Meta muda a conexão para EXPIRADA/REVOGADA e pede reconexão.

| 5 | Fase 5 — Sincronização automática |
| --- | --- |

Scheduler a cada 3h (configurável) com TravaRedis: para cada conexão ativa, contas selecionadas → campanhas → conjuntos → anúncios → insights diários.

Insights: reprocessar os últimos 28 dias a cada execução, porque a Meta atualiza números retroativamente (janela de atribuição). Gravação idempotente pela chave única.

Normalização antes de gravar: actions[] vira leads/conversões; cálculo de CTR, CPC, CPM e CPL; gasto em decimal com a moeda da conta.

POST .../sincronizar para sincronização manual (409 se já houver uma em andamento).

Histórico em marketing.meta_sync_execucao para diagnóstico.

| 6 | Fase 6 — Front-end (sgsm-front-medico) |
| --- | --- |

Nova aba "Tráfego pago" na tela do estabelecimento, visível só para ADMIN_ESTABELECIMENTO e DESENVOLVEDOR (entra no permissoesIa.ts).

Estados: não conectado (botão "Conectar Meta Ads"), escolhendo contas, conectado (dashboard), expirado (botão "Reconectar").

Dashboard: gasto, leads, CPL, CTR por período e por campanha, com comparação entre períodos e data do último sync.

Novo prefixo /marketing/ no proxy do Vite para o sgsm-ia (porta 8082) e no Nginx de hom/prd.

| 7 | Fase 7 — Assistente de IA |
| --- | --- |

Resumo normalizado das métricas por clínica indexado no Milvus com a tag de estabelecimento (mesmo mecanismo da Fase 8 de segurança), para o assistente responder "qual campanha tem o menor CPL este mês?".

Nunca entregar o JSON bruto da Meta ao LLM; o assistente só vê dados já normalizados.

Opcional: cruzar CPL da Meta com leads do crm.lead de origem CAMPANHA/REDES_SOCIAIS da mesma clínica.

| 8 | Fase 8 — Testes e QA |
| --- | --- |

Unitários: troca de token, state (uso único, expirado, de outra clínica), signed_request, normalização, paginação.

Servidor Graph falso (fixtures da fase 1) para testar o cliente e a sincronização sem chamar a Meta.

MockMvc: matriz de papéis das novas rotas (ADMIN de outra clínica = 404; FUNCIONARIO/MEDICO/PACIENTE = 403).

QA ponta a ponta com a conta da equipe: login → callback → token → contas → campanhas → insights → banco → dashboard.

| 9 | Fase 9 — Liberação para clínicas reais (burocracia Meta) |
| --- | --- |

Business Verification da empresa.

App Review pedindo ads_read para contas de terceiros, com vídeo do fluxo funcionando de ponta a ponta.

Acompanhar o nível de acesso da Marketing API (Limited/Full Access). Pelo documento de origem, Full Access exige 500+ chamadas válidas em 15 dias e taxa de erro abaixo de 15%.

Etapa 2 — Operar campanhas a partir do SGSM (ads_management)

Só começa depois da Etapa 1 publicada e da confirmação da DECISÃO DM3. Pede nova permissão (ads_management) e novo App Review. Qualquer alteração na Meta gasta dinheiro da clínica — por isso nada é executado sem aprovação humana registrada.

| 10 | Fase 10 — Ações com aprovação humana |
| --- | --- |

Primeiras ações: pausar/ativar campanha e ajustar orçamento diário.

Fluxo: solicitação (pelo admin ou recomendada pelo assistente) → regras automáticas (limite de variação de orçamento, teto diário por clínica) → aprovação do ADMIN da clínica → executor → Meta → auditoria.

Tabela marketing.meta_acao: tipo, alvo, valores antes/depois, solicitante, aprovador, status, resposta da Meta.

A IA só recomenda; ela nunca chama a Meta direto, mesmo padrão de humano no loop do agente de reengajamento.

| 11 | Fase 11 — Criação de campanhas |
| --- | --- |

Assistente de criação guiado (objetivo, público, orçamento, criativo) com revisão e aprovação antes de publicar.

Envio de criativos, públicos e políticas de anúncios de saúde da Meta: avaliar com o time antes de detalhar.

6. Segurança e LGPD

Token da Meta cifrado em repouso, nunca registrado em log, nunca enviado ao front nem ao LLM.

state de uso único com TTL curto e vínculo com clínica + usuário (protege contra CSRF no callback).

appsecret_proof em todas as chamadas; APP_SECRET só no backend.

Desautorização e exclusão de dados atendidas automaticamente (obrigatórias para o App Review).

Métricas de campanha são dados agregados, sem dado pessoal. Leads de formulário da Meta (Lead Ads) seriam dado pessoal: ficam fora deste plano e exigiriam avaliação de LGPD própria.

Isolamento por clínica em três camadas: rota (EscopoAcessoService), SQL (estabelecimento_id) e RAG (tag no Milvus).

7. Projetos impactados (previsão)

| Projeto | O que muda |
| --- | --- |
| sgsm-ia | Módulo marketing.meta (controller, OAuth, cliente Graph, sincronização, normalização, cripto do token, scheduler), rotas no SecurityConfig, testes |
| sgsm | Migration do schema marketing (e enum de documento) |
| sgsm-front-medico | Aba "Tráfego pago", dashboard, permissoesIa.ts, proxy /marketing/ no Vite |
| ms-sboot-auth | Nenhuma mudança prevista |
| Infra (hom/prd) | Domínio, HTTPS, Nginx /marketing/, variáveis META_* e chave de criptografia |

8. Riscos e cuidados

Sem domínio registrado, nada da Fase 0 em diante avança com a Meta — é o caminho crítico.

App Review pode levar semanas e pedir ajustes; reservar folga no cronograma.

A Meta muda versões, campos e regras de atribuição; versão configurável e fixtures ajudam a absorver mudanças.

Limites de uso da API crescem com o número de clínicas; sincronização precisa respeitar os cabeçalhos de uso.

Etapa 2 mexe em dinheiro da clínica: limites automáticos e aprovação humana não são opcionais.

9. Próximos passos

Confirmar as decisões DM1 a DM6 (seção 4) — principalmente DM3 (só acompanhar ou também operar).

Resolver a Fase 0: domínio, Business Portfolio e App Meta.

Executar a Fase 1 (prova de conceito) com a conta da equipe.

Seguir as Fases 2 a 9; a Etapa 2 (Fases 10 e 11) começa só depois da Etapa 1 publicada.

SGSM — Plano de Desenvolvimento — Tráfego Pago (Meta Ads) | 2026-10-15