Status do Tráfego Pago (Meta Ads) por Etapa

Situação da implementação do Plano_Desenvolvimento_Trafego_Pago_Meta_Ads_SGSM.docx

SGSM | Uso interno | 2026-10-16

Resumo: só a Etapa 1 está implementada. A Etapa 2 não foi desenvolvida.

1. Situação por etapa

| Etapa | O que faz | Situação |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1: acompanhar (ads_read) | Conectar a conta Meta Ads da clínica, escolher as contas de anúncio, sincronizar e ver gasto, leads, CPL e CTR no dashboard e no assistente | Código pronto (Fases 2 a 8), testado contra um servidor falso da Meta. Ainda não commitado |
| Etapa 2: operar (ads_management) | Pausar e ativar campanhas, ajustar orçamento e criar campanhas pelo SGSM, com aprovação humana | Não desenvolvida (Fases 10 e 11) |

2. Por que a Etapa 2 ficou de fora

O próprio plano diz que ela só começa depois de três coisas:

A decisão DM3 confirmada, ou seja, se o SGSM vai mesmo operar campanhas ou só acompanhar.

A Etapa 1 publicada e validada com a conta real da equipe.

Uma nova permissão da Meta (ads_management), com um App Review próprio.

Ela também mexe no dinheiro da clínica, então não faria sentido construí-la antes de a leitura estar validada com a Meta de verdade.

3. O que falta na Etapa 1 (não é código)

| Fase | Atividade |
| --- | --- |
| Fase 0 | Criar o App Meta, ligar a integração (META_HABILITADO e as credenciais) e cadastrar a URL de callback |
| Fase 1 | Testar com a conta Meta Ads da equipe, para confirmar o formato real das respostas da Meta |
| Fase 9 | Business Verification e App Review, para liberar para clínicas de verdade |

4. Próximo passo

Confirmar a DM3 (o SGSM vai também operar campanhas). Com essa confirmação, a Etapa 2 pode ser desenvolvida e testada com uma conta de anúncios de teste da Meta (sandbox), sem gastar dinheiro.

SGSM — Status do Tráfego Pago (Meta Ads) por Etapa | 2026-10-16