Meta Ads sem Ambiente Produtivo — Viabilidade

Dá para implementar o Plano_Desenvolvimento_Trafego_Pago_Meta_Ads_SGSM.docx antes de estar em produção?

SGSM | Uso interno | 2026-10-15

Resposta: sim. Quase todo o plano pode ser implementado e testado sem produção. O que depende de produção é só a parte final, de liberar para clínicas de verdade.

1. Por que é possível

O App da Meta nasce em modo de desenvolvimento. Nesse modo, ele funciona para as pessoas que têm papel no próprio app (administrador, desenvolvedor, testador) e para as contas de anúncio delas, sem Business Verification e sem App Review.

Ou seja, a equipe consegue fazer o ciclo inteiro com a própria conta Meta Ads: login, callback, token, contas, campanhas, métricas, banco, dashboard e assistente.

2. Por fase

| Fase | Sem produção? | Observação |
| --- | --- | --- |
| 0. Pré-requisitos | Parcial | Dá para criar o App Meta e configurar o Login for Business agora. Domínio próprio e páginas públicas de privacidade e termos só são obrigatórios para colocar o app em modo público e para o App Review |
| 1. Prova de conceito | Sim | Só precisa da conta da equipe e de um token gerado no Graph API Explorer |
| 2 a 5. Banco, OAuth, cliente da API, sincronização | Sim | Tudo roda em dev |
| 6 a 8. Front, assistente, testes | Sim | O QA é feito com a conta da equipe |
| 9. Liberar para clínicas | Não | App Review e acesso a contas de terceiros pedem o app em modo público, com domínio, páginas públicas e o fluxo demonstrado |
| 10 e 11. Operar campanhas | Sim, com cuidado | A Meta oferece contas de anúncio de teste (sandbox) para a Marketing API: dá para criar e alterar campanhas sem veicular e sem gastar. Usar conta real nessa fase gasta dinheiro de verdade |

3. O único ajuste técnico: o endereço do callback

A Meta precisa redirecionar o navegador de volta ao SGSM depois do login. Em dev há dois caminhos:

localhost: a Meta costuma aceitar http://localhost como endereço de retorno em modo de desenvolvimento. É o mais simples.

Túnel HTTPS: se localhost não for aceito, usar um túnel como o Cloudflare Tunnel, que o projeto já prevê no vite.config.ts. O túnel rápido muda de endereço a cada execução, e aí é preciso atualizar o callback no painel da Meta toda vez. Um túnel com nome fixo evita isso.

4. Ressalva

As regras da Meta (o que funciona em modo de desenvolvimento, localhost, contas sandbox, exigência de Business Portfolio) mudam com frequência. O que está descrito aqui segue o conhecimento da plataforma, mas não foi verificado na documentação atual. A Fase 1 serve exatamente para confirmar isso na prática, antes de escrever o resto.

5. Resumo

Dá para implementar as Fases 1 a 8 e testar a Etapa 2 em sandbox agora. O domínio registrado e a burocracia da Meta só travam o momento de abrir para as clínicas.

Próximo passo sugerido: começar pela Fase 1 (prova de conceito com a conta Meta Ads da equipe).

SGSM — Meta Ads sem Ambiente Produtivo — Viabilidade | 2026-10-15