Plano de Desenvolvimento — Um WhatsApp por Clínica como Ponto de Entrada

Cada clínica com o próprio número: a conversa, o paciente, o agendamento e o lead já entram no SGSM ligados à clínica

SGSM | Uso interno | Versão 2 — 2026-10-22 (decisões DW1–DW7 aprovadas) | Base: develop de 2026-10-19 (sgsm 1b54f80, ms-whatsapp-bot 237fe3a, sgsm-ia fd45d82, ms-sboot-auth d64b41d, sgsm-front-medico 241a950)

Versão 2: as decisões DW1 a DW7 foram APROVADAS pelo usuário em 2026-10-22, todas conforme a recomendação (seção 3). Falta só escolher a clínica piloto e o número de teste para começar a Fase 1.

Status: PLANO — nada implementado. Objetivo: cada clínica conecta o próprio WhatsApp ao SGSM; tudo o que entra por esse número (paciente, consentimento, agendamento, lead, conversa) é gravado já com a clínica certa, a IA só enxerga médicos, serviços e horários dessa clínica, e a resposta sai pelo mesmo número. Itens marcados como DECISÃO foram confirmados na versão 2.

1. Contexto e o que o código faz hoje

Hoje existe um único WhatsApp para todo o SGSM. Levantamento no código da develop:

| Ponto | Situação atual |
| --- | --- |
| Número / instância | Uma só instância da Evolution API ("sgsm-bot", propriedade bot.evolution.instance). Todas as mensagens entram e saem por ela. |
| Webhook (WebhookController) | Recebe o campo "instance" no payload da Evolution, mas não usa: a mensagem não carrega a clínica de origem. |
| Resposta (EvolutionApiClient.enviarTexto) | Sempre envia por /message/sendText/{instância fixa}. A agenda diária dos médicos (07:00) também. |
| Sessão (SessaoService) | Chave whatsapp:sessao:{telefone}. O mesmo paciente falando com duas clínicas teria uma única conversa misturada. |
| IA (sgsm-ia, RagAutorizacaoService.buscarParaWhatsApp) | Busca no catálogo inteiro: os documentos de MEDICO, SERVICO_MEDICO e ESTABELECIMENTO têm a etiqueta "PUBLICO" no Milvus (EstabelecimentoDocumentoService.tags), sem a clínica. A IA pode oferecer médico ou serviço de outra clínica. |
| Gravação | O bot agenda sem estabelecimentoId (achado da rodada 10 do QA de conflito: o card mostra só "Presencial"). O cadastro de paciente pelo bot não registra por qual clínica ele chegou. O bot não cria lead. |
| Escopo da equipe | Secretária (FUNCIONARIO) e ADMIN_ESTABELECIMENTO só veem dados das suas clínicas. Paciente que chegou pelo WhatsApp e ainda não agendou não aparece para nenhuma clínica. |
| Integração com a Meta | Já existe OAuth da Meta por clínica para o tráfego pago (marketing.meta_conexao, V012). Pode ser reaproveitado no provedor oficial (Fase 7). |

2. Objetivo e escopo

2.1 Entra neste plano

Cadastro do canal WhatsApp da clínica: o ADMIN_ESTABELECIMENTO conecta o número (QR code no piloto; cadastro oficial da Meta em produção), vê o status e desconecta.

Bot multi-número: identifica a clínica pela instância de origem, separa a sessão por telefone + clínica e responde pelo mesmo número.

IA restrita à clínica: só médicos, serviços, horários e informações da clínica do número.

Gravação com a clínica: agendamento (com estabelecimentoId e tipo), paciente (vínculo com a clínica e origem WHATSAPP), consentimento LGPD por clínica, lead no CRM e auditoria.

Escopo: a equipe da clínica enxerga os pacientes e leads que chegaram pelo número dela.

Operação: status das conexões, alerta quando um número cai, limites de envio.

Provedor oficial (WhatsApp Cloud API) para produção, atrás da mesma interface.

2.2 Fica fora

Atendimento humano pelo SGSM (caixa de entrada compartilhada) — o número continua sendo atendido pelo bot.

Campanhas e mensagens em massa pelo WhatsApp.

Migração dos pacientes antigos para uma clínica (só os novos contatos ganham vínculo automático; os antigos seguem pelo agendamento, como hoje).

3. Decisões (aprovadas em 2026-10-22)

| Id | Decisão | Opções | Aprovado |
| --- | --- | --- | --- |
| DW1 | Provedor do WhatsApp | a) Evolution API (WhatsApp Web, QR code) em tudo; b) Evolution no piloto e WhatsApp Cloud API oficial em produção; c) só Cloud API | b) — a Evolution é rápida para validar, mas usa conexão não oficial e pode ter o número bloqueado pela Meta; com vários números de clínicas o risco se multiplica. Produção na API oficial, atrás da mesma interface (Fase 7). |
| DW2 | Quem conecta o número | a) ADMIN_ESTABELECIMENTO da clínica; b) só DESENVOLVEDOR | a) — igual ao tráfego pago: a clínica é dona do número. DESENVOLVEDOR também pode, para suporte. |
| DW3 | Número x clínica | a) 1 número = 1 clínica; b) 1 número para várias clínicas de uma rede (o bot pergunta a unidade) | a) agora; b) como evolução, se alguma rede pedir. |
| DW4 | Número atual "sgsm-bot" | a) manter como canal geral do SGSM (pergunta a clínica); b) desligar | a) durante a transição; decidir o desligamento quando todas as clínicas tiverem número. |
| DW5 | Paciente que chega pelo WhatsApp | a) só vínculo pelo agendamento (como hoje); b) vínculo explícito paciente × clínica com origem (WHATSAPP, SITE, CLINICA) | b) — sem isso a secretária não enxerga o paciente novo antes do primeiro agendamento. |
| DW6 | Consentimento LGPD | a) único, global; b) por clínica e canal | b) — o paciente consente com o tratamento por aquela clínica; outra clínica pede de novo. |
| DW7 | Agenda diária e mensagens proativas | a) sair pelo número de cada clínica; b) seguir pelo número geral | a) — o médico recebe pelo número da clínica dele. Na API oficial exige template aprovado (fora da janela de 24 h). |

4. Arquitetura proposta

Paciente manda mensagem para o número da clínica.

A Evolution (ou a Cloud API) chama o webhook do bot com a instância (ou phone_number_id) de origem.

O bot consulta o sgsm: instância → canal → estabelecimentoId (com cache curto). Instância desconhecida ou desconectada: a mensagem é registrada e ignorada.

Sessão no Redis por telefone + estabelecimento (whatsapp:sessao:{estab}:{telefone}).

Consentimento LGPD verificado para aquela clínica; se não houver, pede antes de tudo.

Classificação na IA com o estabelecimentoId: o sgsm-ia filtra o contexto pela clínica.

Ações no sgsm com estabelecimentoId e origem WHATSAPP: pré-reserva, agendamento, cadastro, lead.

Resposta pela mesma instância de origem.

Regra de ouro: a clínica de uma mensagem vem SEMPRE do número que a recebeu (configurado pelo admin), nunca do texto da conversa nem da IA.

5. Modelo de dados (sgsm)

| Migration | Conteúdo |
| --- | --- |
| V014__whatsapp_canal.sql | sgsm.whatsapp_canal: id, estabelecimento_id (FK), provedor (EVOLUTION ¦ CLOUD_API), instancia (nome na Evolution ou phone_number_id), numero_e164, status (PENDENTE_QR, CONECTADO, DESCONECTADO, BLOQUEADO), conectado_em, atualizado_em, criado_por. Únicos: instancia; (estabelecimento_id) enquanto DW3 = 1:1. |
| V015__paciente_estabelecimento.sql | sgsm.paciente_estabelecimento: paciente_id, estabelecimento_id, origem (WHATSAPP ¦ SITE ¦ CLINICA), primeiro_contato_em. Base do escopo da secretária para pacientes sem agendamento (DW5). |
| V016__consentimento_canal.sql | sgsm.consentimento_lgpd: paciente_id ou telefone (antes do cadastro), estabelecimento_id, canal, versao_texto, aceito_em, revogado_em (DW6). |
| (sem migration) | agendamento: passa a receber estabelecimento_id e tipo do bot; crm.lead já tem estabelecimento_id (V011) — o bot passa a preenchê-lo; auditoria (log_acesso) ganha a origem WHATSAPP. |

Os segredos de cada canal (token da Cloud API) ficam cifrados como o token da Meta do tráfego pago, nunca em texto puro no banco.

6. Fases

| 1 | Cadastro do canal da clínica (sgsm + front) |
| --- | --- |

V014 e API: POST /v1/api/estabelecimentos/{id}/whatsapp (cria a instância na Evolution e devolve o QR), GET status, DELETE desconectar. Só ADMIN_ESTABELECIMENTO da clínica e DESENVOLVEDOR (EstabelecimentoAcessoService).

Ao conectar: o sgsm configura o webhook da instância apontando para o bot, com o X-Webhook-Secret.

Front: nova tela "WhatsApp da clínica" (QR code com atualização automática, status, número conectado, botão desconectar), no mesmo padrão da tela de tráfego pago.

Endpoint interno para o bot: GET /v1/api/interno/whatsapp/canal/{instancia} → estabelecimentoId e status (token de sistema).

| 2 | Bot multi-número (ms-whatsapp-bot) |
| --- | --- |

WebhookController: lê payload.instance, resolve a clínica (cache de 1 min); instância desconhecida → 200 sem processar e log de alerta.

SessaoBot ganha estabelecimentoId e instancia; chave da sessão por estabelecimento + telefone.

EvolutionApiClient.enviarTexto(instancia, numero, texto): responde pela instância de origem; a instância fixa vira só o canal geral (DW4).

Canal geral (sgsm-bot): pergunta qual clínica antes de agendar e grava a escolha na sessão.

Agenda diária (AgendaDiariaService): cada médico recebe pelo número da clínica (DW7); médico em várias clínicas recebe uma mensagem por clínica, só com os agendamentos dela.

| 3 | IA restrita à clínica (sgsm-ia) |
| --- | --- |

ClassificarRequest leva estabelecimentoId (vindo da sessão, nunca do texto).

EstabelecimentoDocumentoService.tags: MEDICO e SERVICO_MEDICO passam a ter, além de PUBLICO, as clínicas do médico (medico_estabelecimento); ESTABELECIMENTO, a própria clínica. Reindexação completa pelo ETL existente (trava no Redis).

buscarParaWhatsApp(pergunta, estabelecimentoId): filtro tipo + estabelecimento_id; o prompt informa o nome da clínica e proíbe oferecer outra.

Mudança de vínculo médico × clínica publica evento de reindexação do médico e dos serviços dele.

Enquanto a reindexação não roda: pós-filtro no sgsm-ia consultando o vínculo no banco (solução provisória).

| 4 | Gravação com a clínica (sgsm + bot) |
| --- | --- |

Pré-reserva e agendamento do bot com estabelecimentoId e tipo PRESENCIAL (corrige o agendamento "sem clínica" encontrado no QA de conflito); domiciliar só se o serviço for domiciliar.

Cadastro de paciente pelo bot e login pelo WhatsApp: grava paciente_estabelecimento com origem WHATSAPP (V015).

Primeiro contato de número desconhecido: cria lead em crm.lead com estabelecimento_id e origem WHATSAPP; o lead vira paciente no cadastro.

Consentimento por clínica (V016) gravado no aceite.

Auditoria: toda escrita vinda do bot registra origem WHATSAPP e o canal.

| 5 | Escopo da equipe e LGPD |
| --- | --- |

EstabelecimentoAcessoService: secretária e admin passam a ver também os pacientes vinculados à clínica por paciente_estabelecimento (antes do primeiro agendamento).

Exportação e exclusão (LGPD) incluem consentimentos e vínculos por clínica.

Paciente com o mesmo CPF em duas clínicas continua sendo um único cadastro; cada clínica só vê o que entrou por ela e os agendamentos com ela.

| 6 | Operação |
| --- | --- |

Job no sgsm que consulta o estado de cada instância (connectionState) e atualiza o status; alerta ao admin por e-mail e na tela quando cair ou pedir novo QR.

Limite de envio por número e fila para não estourar os limites do WhatsApp.

Painel: mensagens recebidas/respondidas por clínica, falhas de envio, tempo de resposta.

| 7 | Produção: WhatsApp Cloud API oficial |
| --- | --- |

Interface CanalWhatsApp com duas implementações: Evolution e Cloud API; a escolha vem do whatsapp_canal.provedor.

Conexão do número pelo cadastro oficial da Meta (Embedded Signup), reaproveitando o OAuth da Meta já usado no tráfego pago; token cifrado.

Webhook oficial (verificação do hub.challenge e assinatura X-Hub-Signature-256) no bot.

Templates aprovados para mensagens fora da janela de 24 h (agenda diária, lembretes).

Custos por conversa: registrar por clínica para cobrança ou repasse.

| 8 | QA funcional |
| --- | --- |

Test plan em docs/prd/whatsapp-por-clinica, com execução por subagente no navegador, como no conflito de agendamento.

Ponta a ponta com duas clínicas e dois números de teste: a mensagem que entra pelo número A só oferece médicos de A, agenda em A e responde por A; o mesmo paciente falando com A e B tem duas conversas separadas.

Escopo: a secretária de A vê o paciente e o lead que chegaram pelo número de A, e não os de B.

Queda de conexão, número desconhecido, consentimento por clínica e conflito de agenda entre o WhatsApp de A e a secretária de A.

7. Riscos e cuidados

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Bloqueio de número pela Meta (Evolution não é oficial) | Piloto curto na Evolution; produção na Cloud API (DW1). |
| IA oferecer médico de outra clínica | Filtro por estabelecimento no Milvus + prompt + validação no sgsm: o agendamento recusa médico sem vínculo com a clínica do canal. |
| Mensagem atribuída à clínica errada | A clínica vem só da instância configurada; instância desconhecida é ignorada. |
| Vazamento entre clínicas (LGPD) | Escopo por paciente_estabelecimento; testes de escopo no QA (Fase 8). |
| Número desconectado sem ninguém perceber | Monitoramento e alerta (Fase 6). |
| Custo da API oficial | Medir conversas por clínica desde o piloto. |

8. Esforço relativo

| Fase | Componentes | Tamanho |
| --- | --- | --- |
| 1 Cadastro do canal | sgsm, front | Médio |
| 2 Bot multi-número | ms-whatsapp-bot | Médio |
| 3 IA restrita à clínica | sgsm-ia (+ reindexação) | Médio |
| 4 Gravação com a clínica | sgsm, bot | Pequeno a médio |
| 5 Escopo e LGPD | sgsm, front | Médio |
| 6 Operação | sgsm, front | Pequeno |
| 7 Cloud API oficial | bot, sgsm, front | Grande (inclui aprovação na Meta) |
| 8 QA funcional | todos | Médio |

Ordem sugerida: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 8 (piloto com uma clínica na Evolution) → 6 → 7.

9. Próximos passos

Decisões DW1 a DW7: aprovadas em 2026-10-22 (seção 3).

Escolher a clínica piloto e um número de teste dedicado.

Implementar as Fases 1 a 5 e rodar o QA (Fase 8) no piloto.

Planejar a migração para a Cloud API (Fase 7) antes de ampliar para outras clínicas.

SGSM — Plano de Desenvolvimento — Um WhatsApp por Clínica como Ponto de Entrada | Versão 2 | 2026-10-22