Plano de Desenvolvimento — Conflito de Agendamento entre Secretária e WhatsApp

Garantia no banco, pré-reserva temporária do horário e experiência na tela

SGSM | Uso interno | Versão 2 — 2026-10-16 | Baseado em Conflito_Agendamento_Secretaria_WhatsApp_SGSM.docx

Status: PLANO — nada implementado. Objetivo: o horário que a secretária oferece ao paciente não pode ser tomado pelo WhatsApp ou pelo chatbot enquanto ela finaliza, e nenhum canal pode gravar dois agendamentos no mesmo horário do mesmo médico, com qualquer número de instâncias. Itens marcados como DECISÃO precisam de confirmação antes da fase correspondente.

Versão 2: a secretária é um usuário com o papel FUNCIONARIO, ligado a um único estabelecimento. A revisão desse papel encontrou uma falha de escopo nos agendamentos (seção 1.1), corrigida na nova Fase 1, e explicitou as regras de reserva por papel (DA2).

1. Contexto e o que o código faz hoje

Três canais criam agendamento pelo mesmo endpoint do sgsm (POST /v1/api/agendamentos): a secretária na tela de agendamentos, o chatbot do site (ChatbotWidget) e o bot de WhatsApp (ms-whatsapp-bot). Levantamento feito no código e no banco de dev:

| Ponto | Situação atual |
| --- | --- |
| Checagem de conflito ao gravar | AgendamentoService.cadastrar verifica sobreposição dentro de um synchronized por médico (linha 191). Vale só dentro de uma instância do sgsm; com duas réplicas, as duas checagens podem passar juntas. |
| Garantia no banco | Não existe. A constraint excl_sem_conflito_medico só está no legado database/schema.sql. A extensão btree_gist está disponível no PostgreSQL 18 de dev, mas não instalada. |
| Duplicidade já ocorrida | Há 1 par sobreposto no banco de dev: mesmo médico, 26/08 13:00–13:30, os dois criados em 19/08 às 23:59 (um PENDENTE, outro CONCLUIDO) — exatamente a corrida que a constraint evita. A migration não sobe enquanto esse par existir. |
| Tela da secretária e chatbot do site | Listam os horários livres (GET /agendamentos/slots) e só gravam no fim. Entre listar e gravar, qualquer outro canal pode tomar o horário. |
| Bot de WhatsApp | Não consulta horários livres: a data e a hora vêm da conversa (LLM). O pedido fica guardado na sessão (confirmacaoPendente AGENDAR) e só é gravado quando o paciente confirma. Em caso de conflito, responde a mensagem genérica "Não foi possível realizar o agendamento". |
| Erro devolvido | Conflito detectado no service = 400 "Horário indisponível". Uma violação de constraint hoje cai no handler genérico: 400 "Dado já cadastrado", mensagem errada para conflito de horário. |

1.1 Falha de escopo nos agendamentos (secretária = FUNCIONARIO)

A secretária usa o papel FUNCIONARIO, ligado a um único estabelecimento (sgsm.funcionario.estabelecimento_id). A correção de escopo feita junto com o ADMIN_ESTABELECIMENTO ficou incompleta em agendamentos:

| Operação | Como está hoje | Consequência |
| --- | --- | --- |
| Criar (AgendamentoService.cadastrar) | Só o PACIENTE é restringido (a agendar para si mesmo) | Uma FUNCIONARIO da clínica A cria agendamento para médico e estabelecimento de outra clínica |
| Consultar, mudar status, cancelar (validarAcesso, linha 318) | Só MEDICO e PACIENTE são restringidos | FUNCIONARIO e ADMIN_ESTABELECIMENTO veem, alteram ou cancelam o agendamento de qualquer clínica pelo id |
| Listar (linha 263) | Filtrado pelos estabelecimentos permitidos | Correto |
| SecurityConfig | /v1/api/agendamentos/** exige só autenticação | O escopo depende inteiramente do service |

Sem corrigir isso antes, a pré-reserva herdaria a falha: uma secretária poderia segurar a agenda de médicos de outra clínica.

2. Solução proposta

Secretária / chatbot do site / bot de WhatsApp
     | 1. escolhe horário  -> POST /agendamentos/reservas  (pré-reserva no Redis, TTL 10 min)
     |                        horário some dos /slots para os outros canais
     | 2. finaliza         -> POST /agendamentos { ..., reservaToken }
     |                        consome a reserva e grava
     v
[PostgreSQL] EXCLUDE (medico_id =, período &&) WHERE status ativo   <- garantia final
     segundo a gravar -> 409 "Horário indisponível" + horários livres mais próximos

Pré-requisito — escopo: cada papel só agenda, consulta, cancela e reserva dentro do seu escopo (seção 1.1 e DA2).

Camada 1 — banco: a constraint é a garantia. Funciona com qualquer canal e qualquer número de réplicas; a trava em memória vira só uma otimização.

Camada 2 — pré-reserva: resolve o cenário da secretária. É um aviso entre canais (Redis, expira sozinho); se o Redis falhar, a camada 1 continua garantindo.

Camada 3 — tela: contador da reserva, alternativas quando o horário for tomado e grade atualizada.

3. Decisões a confirmar

| # | Decisão | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| DA1 | Quanto tempo dura a pré-reserva e se pode ser renovada | 10 minutos, renovável pela própria secretária enquanto estiver com o paciente, até 30 minutos no total. |
| DA2 | Quem cria pré-reserva, e de qual agenda | FUNCIONARIO (secretária) e ADMIN_ESTABELECIMENTO: só para médicos vinculados às suas clínicas. MEDICO: só a própria agenda. PACIENTE (chatbot do site e bot de WhatsApp): só para si mesmo, em qualquer médico ofertado. DESENVOLVEDOR: qualquer agenda (suporte). As mesmas regras valem para criar, consultar, mudar status e cancelar agendamento. |
| DA3 | O que fazer com o par duplicado de dev e com eventuais duplicados de hom/prd | Rodar um diagnóstico antes da migration e decidir caso a caso (normalmente cancelar o mais novo ainda pendente). A migration só é aplicada com zero sobreposições. |
| DA4 | Limite de reservas ativas por usuário | No máximo 3 pré-reservas simultâneas por usuário, para ninguém "segurar" a agenda do médico. |
| DA5 | Onde guardar a pré-reserva | Redis (já usado pelo sgsm): expira sozinho, sem tabela nova nem limpeza. |

4. Plano de implementação por fases

As Fases 1 e 2 são independentes das demais e podem ir sozinhas para a develop: a 1 fecha a falha de escopo e a 2 elimina a duplicidade. As Fases 3 a 5 resolvem a experiência da secretária e dos canais automáticos.

| 1 | Fase 1 — Escopo dos agendamentos por papel (sgsm) — prioridade alta, segurança |
| --- | --- |

AgendamentoService.cadastrar: FUNCIONARIO e ADMIN_ESTABELECIMENTO só agendam em estabelecimento permitido (presencial) ou com médico vinculado às suas clínicas (domiciliar), pelo EstabelecimentoAcessoService; MEDICO só na própria agenda; PACIENTE continua só para si.

validarAcesso (consultar, mudar status, cancelar): passa a cobrir FUNCIONARIO e ADMIN_ESTABELECIMENTO pela mesma regra; fora do escopo responde 404, como no restante do sistema.

As mesmas regras serão reaproveitadas pela pré-reserva (Fase 3).

Testes: matriz papel x operação (criar, consultar, mudar status, cancelar) com secretárias de duas clínicas diferentes — a da clínica A nunca alcança agendamentos da clínica B.

Muda comportamento: secretárias deixam de ver/alterar agendamentos de outras clínicas. Isso é o correto, mas avisar quem usa o sistema hoje.

| 2 | Fase 2 — Garantia no banco (sgsm) — prioridade alta |
| --- | --- |

Script de diagnóstico (consulta de sobreposições entre agendamentos ativos do mesmo médico) para rodar em cada ambiente antes da migration; resolver os casos encontrados (DA3).

Migration V013: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist e a constraint EXCLUDE:

ALTER TABLE sgsm.agendamento ADD CONSTRAINT excl_sem_conflito_medico
    EXCLUDE USING gist (
        medico_id WITH =,
        tstzrange(data_hora_inicio, data_hora_fim, '[)') WITH &&
    ) WHERE (status NOT IN ('CANCELADO', 'NO_SHOW'));

GlobalExceptionHandler: violação de exclusão (SQLState 23P01) vira 409 "Horário indisponível"; as demais violações continuam como hoje.

AgendamentoService: mantém a checagem atual (mensagem amigável no caso comum) e trata a violação no saveAndFlush, para o caso de corrida entre réplicas.

Ajuste menor: a busca de ocupados considera só agendamentos que começam no dia; incluir os que começam antes e terminam dentro dele (atendimento que atravessa a meia-noite).

Cuidado: CREATE EXTENSION exige permissão de superusuário. Em hom/prd, criar a extensão antes com o usuário administrador, porque o usuário da aplicação não terá essa permissão.

| 3 | Fase 3 — Pré-reserva temporária (sgsm) |
| --- | --- |

| Endpoint | O que faz |
| --- | --- |
| POST /v1/api/agendamentos/reservas | Recebe serviço, início e estabelecimento; valida o escopo do papel (Fase 1, DA2), que o horário está livre e sem reserva de outro; cria a reserva com TTL (DA1) e devolve reservaToken e expiraEm. 409 se ocupado; 404 se a agenda estiver fora do escopo. |
| POST /v1/api/agendamentos/reservas/{token}/renovar | Só o dono; renova até o limite total (DA1). |
| DELETE /v1/api/agendamentos/reservas/{token} | Só o dono; libera o horário na hora (ex.: paciente desistiu). |
| POST /v1/api/agendamentos (alterado) | Aceita reservaToken opcional. Horário reservado por outro = 409; reserva própria é consumida ao gravar. |
| GET /v1/api/agendamentos/slots (alterado) | Não devolve horários reservados por outros; marca os reservados pelo próprio usuário. |

ReservaHorarioService no sgsm, com Redis: uma chave por reserva (com TTL) e um índice por médico e dia para checar sobreposição de horários de durações diferentes; criação protegida por trava curta por médico.

Dono da reserva: o usuário autenticado (secretária ou paciente) ou a sessão do bot; limite de reservas ativas (DA4).

Redis indisponível: a reserva falha aberta (o horário continua livre) — a Fase 2 continua impedindo duplicidade.

| 4 | Fase 4 — Bot de WhatsApp (ms-whatsapp-bot) |
| --- | --- |

Ao montar o pedido de confirmação (confirmacaoPendente AGENDAR), chamar POST /agendamentos/reservas com o token do paciente (reserva só para si, DA2) antes de perguntar "confirma?". Se o horário não estiver livre, buscar os horários livres do dia e oferecer os mais próximos, em vez de pedir confirmação de um horário impossível.

Guardar o reservaToken no pedido; no CONFIRMAR, gravar com o token; no RECUSAR, liberar a reserva.

Alinhar a validade da reserva com o tempo de espera da resposta do paciente no WhatsApp.

Conflito na gravação (409): mensagem específica com alternativas, no lugar da genérica.

| 5 | Fase 5 — Front (sgsm-front-medico) |
| --- | --- |

Tela de agendamentos da secretária (FUNCIONARIO): só médicos da clínica dela; ao escolher o horário, criar a pré-reserva; mostrar "reservado por você, expira em mm:ss" com botão Renovar; liberar ao cancelar o formulário.

ChatbotWidget: mesma pré-reserva ao escolher o horário da lista.

Conflito (409): mostrar na hora os horários livres mais próximos daquele médico.

Atualizar a grade de horários periodicamente (ex.: a cada 30 s) e ao voltar para a aba.

| 6 | Fase 6 — Testes e QA |
| --- | --- |

Escopo: secretária da clínica A não reserva, cria, consulta nem cancela na agenda da clínica B (404).

Unitários: criação, renovação, expiração, liberação e posse da reserva; limite por usuário; slots sem horários reservados por outros; tradução da violação 23P01 para 409.

Concorrência no banco de dev: várias gravações simultâneas no mesmo horário (inclusive por duas instâncias do sgsm) — exatamente uma grava, as demais recebem 409.

Bot: fluxo de confirmação com horário ocupado (oferece alternativas) e com reserva expirada.

QA ponta a ponta do cenário original: secretária reserva, WhatsApp tenta o mesmo horário e recebe outro; secretária finaliza com sucesso.

5. Projetos impactados (previsão)

| Projeto | O que muda |
| --- | --- |
| sgsm | AgendamentoService (escopo em cadastrar e validarAcesso; token de reserva; slots; busca de ocupados), V013 (btree_gist + EXCLUDE), script de diagnóstico, GlobalExceptionHandler (409), ReservaHorarioService, controller de reservas, testes |
| ms-whatsapp-bot | Reserva antes da confirmação, alternativas quando ocupado, liberação no RECUSAR, mensagem de conflito |
| sgsm-front-medico | AgendamentosPage e ChatbotWidget: pré-reserva com contador, alternativas no 409, atualização da grade |
| ms-sboot-auth / sgsm-ia | Nenhuma mudança prevista |

6. Riscos e cuidados

A Fase 1 restringe o que as secretárias veem hoje — comunicar antes de publicar.

Duplicados já existentes em hom/prd impedem a migration — o diagnóstico da Fase 2 é obrigatório antes.

Permissão para CREATE EXTENSION em hom/prd (ver Fase 2).

Reserva longa demais ou sem limite bloqueia a agenda do médico (DA1 e DA4).

Fuso horário: as reservas usam o mesmo fuso do sgsm (America/Sao_Paulo) que a grade de horários.

A pré-reserva é um aviso, não uma garantia: nunca remover a Fase 2 por causa dela.

7. Próximos passos

Confirmar as decisões DA1 a DA5 (seção 3) — principalmente DA1 (duração e renovação), DA2 (regras por papel) e DA3 (duplicados).

Implementar e publicar as Fases 1 (escopo) e 2 (garantia no banco).

Seguir as Fases 3 a 6 na ordem.

SGSM — Plano de Desenvolvimento — Conflito de Agendamento entre Secretária e WhatsApp | 2026-10-16