Plano de Desenvolvimento — Correção de Segurança do sgsm-ia

Autorização por role, escopo por estabelecimento e posse de recurso nos endpoints de IA/CRM

SGSM | Uso interno | 2026-10-14

Status: PLANO — nada implementado ainda. Origem: Achado_Seguranca_sgsm_ia_SGSM.docx (2026-09-22, severidade CRÍTICA). Base: estado atual de develop em sgsm-ia (2630351), sgsm (2381131), ms-sboot-auth (3712a98), sgsm-front-medico (18e3517) e ms-whatsapp-bot. Itens marcados como DECISÃO precisam de confirmação antes da implementação da fase correspondente.

1. Contexto

Depois da implementação do role ADMIN_ESTABELECIMENTO e da correção do escopo de FUNCIONARIO no sgsm, a investigação de um caso de uso de CRM via WhatsApp mostrou que o microsserviço sgsm-ia não aplica nenhuma autorização por role, por estabelecimento ou por posse do recurso. A única regra em SecurityConfig é anyRequest().authenticated() — e /ia/whatsapp/** está em permitAll.

Como PACIENTE é um perfil de autocadastro livre (POST /auth/registrar), qualquer pessoa consegue um JWT válido e, com ele, ler notas clínicas descriptografadas, LTV, KPIs financeiros e leads de qualquer clínica, apenas trocando o {id} na URL.

Objetivo deste plano: cada endpoint do sgsm-ia só pode ser chamado pelos roles corretos e, dentro do role, só sobre os dados que o usuário tem direito de ver — mesmo modelo já adotado no sgsm (EstabelecimentoAcessoService), estendido à camada de RAG (Milvus) e ao canal WhatsApp.

1.1 Confirmações e complementos ao achado (leitura do código atual)

Achado confirmado: nenhum hasRole/hasAnyRole/@PreAuthorize em sgsm-ia; ContextoSeguranca só tem isMedico()/isPaciente(), usados apenas para atribuição em CrmService.adicionarNota.

Endpoints de escrita não listados no achado: POST /crm/paciente/{id}/tags, DELETE /crm/tags/{tagId}, POST /crm/paciente/{id}/contatos e POST /crm/paciente/{id}/notas — mesmo problema (escrita em paciente de qualquer clínica). O DELETE recebe só tagId, então a checagem precisa resolver o paciente a partir da tag antes de apagar.

O bot de WhatsApp já envia JWT: SgsmIaClient.classificar manda o token do usuário da sessão ou, na falta dele, o token de sistema (perfil DESENVOLVEDOR, via SistemaAuthService). Isso permite tirar /ia/whatsapp/** do permitAll sem quebrar o bot.

crm.lead não tem estabelecimento: a tabela (V004) só tem responsavel_id → auth.usuario. Escopar leads por clínica exige migration nova.

Views de KPI são globais: v_faturamento_mensal, v_alto_valor, v_churn_risco, v_cancelamentos, v_funil_medico, v_ocupacao_agenda e mv_resumo_executivo não têm dimensão de estabelecimento. Filtrar exige queries/views novas, não um WHERE nas views existentes.

Pagamento não tem estabelecimento: o vínculo é sgsm.agendamento.pagamento_id → sgsm.pagamento; a atribuição de receita a uma clínica passa por agendamento.

Documentos ANALITICO no Milvus são globais por natureza: resumo executivo e KPIs do sistema inteiro entram no contexto de todo /ia/chat (AssistenteMedicoService faz uma busca dedicada por tipo=ANALITICO).

Não há componente de escopo em sgsm-ia: o serviço usa JdbcTemplate (sem JPA), então o equivalente ao EstabelecimentoAcessoService precisa ser escrito em SQL sobre sgsm.medico_estabelecimento, sgsm.funcionario e sgsm.administrador_estabelecimento (V010).

2. Matriz de autorização alvo

Proposta de quem pode chamar cada endpoint e com qual escopo. "Escopo clínica" = mesma regra do sgsm: paciente atendido (Agendamento.medicoId) por algum médico vinculado ativo a um estabelecimento permitido do usuário — cobre presencial e domiciliar. DESENVOLVEDOR é irrestrito em tudo, como no sgsm.

| Endpoint | Roles permitidos | Escopo / regra |
| --- | --- | --- |
| GET /crm/leads | FUNC, ADMIN, DEV | Leads dos estabelecimentos permitidos (requer migration — Fase 3) |
| POST /crm/leads | FUNC, ADMIN, DEV | estabelecimentoId obrigatório e permitido; DEV pode qualquer |
| PATCH /crm/leads/{id}/status | FUNC, ADMIN, DEV | Lead precisa pertencer a estabelecimento permitido |
| GET/POST /crm/paciente/{id}/tags | MEDICO, FUNC, ADMIN, DEV | Escopo clínica sobre {id} |
| DELETE /crm/tags/{tagId} | MEDICO, FUNC, ADMIN, DEV | Resolve paciente da tag → escopo clínica; 404 se não existir |
| GET/POST /crm/paciente/{id}/contatos | MEDICO, FUNC, ADMIN, DEV | Escopo clínica sobre {id} |
| GET /crm/paciente/{id}/notas | MEDICO, DEV (DECISÃO D1) | MEDICO: só pacientes que ele próprio atendeu |
| POST /crm/paciente/{id}/notas | MEDICO | Só pacientes que ele próprio atendeu; medico_id = referenciaId |
| GET /crm/paciente/{id}/360 | MEDICO, FUNC, ADMIN, DEV | Escopo clínica; LTV calculado só com agendamentos do escopo |
| GET /crm/churn | FUNC, ADMIN, DEV (DECISÃO D2) | Pacientes do escopo clínica |
| GET /ia/kpis | ADMIN, DEV (DECISÃO D2) | Agregados só dos estabelecimentos permitidos |
| POST /ia/chat | MEDICO, FUNC, ADMIN, DEV | Contexto RAG filtrado por autorização (Fase 5) |
| GET /ia/busca | MEDICO, FUNC, ADMIN, DEV | Resultados filtrados por autorização (Fase 5) |
| GET /ia/paciente/{id}/resumo | MEDICO, FUNC, ADMIN, DEV | Escopo clínica sobre {id} antes de chamar o LLM |
| POST /ia/etl/sync | DEV | Irrestrito + trava de execução única (single-flight) |
| POST /ia/whatsapp/classificar | Qualquer role autenticado + chave de serviço | RAG restrito a catálogo público + dados do próprio paciente (Fase 6) |
| Qualquer outro | PACIENTE: negado | PACIENTE não usa /crm nem /ia pelo front (Sidebar já não exibe) |

FUNC = FUNCIONARIO, ADMIN = ADMIN_ESTABELECIMENTO, DEV = DESENVOLVEDOR.

3. Decisões a confirmar

| # | Decisão | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| D1 | Quem lê notas clínicas descriptografadas? | Só o MEDICO que atendeu o paciente (sigilo médico / LGPD art. 11). FUNCIONARIO e ADMIN_ESTABELECIMENTO não leem conteúdo clínico. DEV mantém acesso por consistência com o resto do sistema, mas com log em sgsm.log_acesso (V007). |
| D2 | Quem vê KPIs financeiros e churn? | KPIs (faturamento, LTV, alto valor): ADMIN_ESTABELECIMENTO e DEV. Churn: também FUNCIONARIO (uso operacional de recontato). MEDICO fica sem KPIs — hoje o front mostra a aba CRM para MEDICO e precisará esconder essa parte. |
| D3 | Leads existentes sem estabelecimento | Coluna nova crm.lead.estabelecimento_id nullable; leads antigos (null) ficam visíveis só para DEV até serem atribuídos. Novos leads exigem estabelecimento. |
| D4 | Receita de agendamento domiciliar (estabelecimento_id nulo) nos KPIs | Atribuir pela regra do médico (medico_estabelecimento), igual ao escopo de paciente — admin de uma clínica vê a receita domiciliar dos médicos dela. Consequência: médico em duas clínicas tem a receita domiciliar contada nas duas (aceitável para visão por clínica; o total de DEV continua correto). |
| D5 | Estratégia de filtro no RAG | Pós-filtro em Java por (tipo, referencia_id) com overfetch, sem reindexar — corrige já. Tag de estabelecimento no metadata do Milvus fica como otimização opcional (Fase 8). |
| D6 | Audience/issuer no JWT (item 4.2 do achado) | Tratar em entrega separada (Fase 8): exige mudança coordenada em ms-sboot-auth, sgsm e sgsm-ia. As Fases 1–7 já fecham o vazamento sem depender disso. |

4. Plano de implementação por fases

Ordem pensada para fechar primeiro o buraco mais explorável (PACIENTE autocadastrado) com mudança pequena, e só depois entrar no escopo fino. Cada fase termina com a suíte verde e pode ir para develop isoladamente.

| 1 | Fase 1 — Contenção imediata por role (sgsm-ia) — prioridade máxima |
| --- | --- |

Mudança só de configuração + testes. Fecha PACIENTE fora de /crm e /ia, ETL só para DEV e tira o WhatsApp do permitAll. Sem escopo fino ainda — MEDICO/FUNC/ADMIN continuam vendo além do devido até a Fase 4.

security/ContextoSeguranca.java — adicionar isFuncionario(), isAdminEstabelecimento(), isDesenvolvedor() e getReferenciaId() (UUID), espelhando o ContextoSeguranca do sgsm.

config/SecurityConfig.java — trocar anyRequest().authenticated() por matchers por role, no mesmo estilo do sgsm (hasAnyRole), e terminar com anyRequest().denyAll():

/ia/etl/**                     -> hasRole("DESENVOLVEDOR")
/ia/kpis, /crm/churn            -> hasAnyRole(FUNCIONARIO, ADMIN_ESTABELECIMENTO, DESENVOLVEDOR)
/crm/leads/**                   -> hasAnyRole(FUNCIONARIO, ADMIN_ESTABELECIMENTO, DESENVOLVEDOR)
POST /crm/paciente/*/notas      -> hasRole("MEDICO")
/crm/**, /ia/**                 -> hasAnyRole(MEDICO, FUNCIONARIO, ADMIN_ESTABELECIMENTO, DESENVOLVEDOR)
/ia/whatsapp/**                 -> authenticated()   (antes do matcher /ia/**)
swagger, /actuator/health       -> permitAll
anyRequest()                    -> denyAll()

Entrypoint de 401 e AccessDeniedHandler de 403 com corpo JSON no padrão do GlobalExceptionHandler.

Testes: SecurityConfigTest reescrito com @WebMvcTest + spring-security-test — matriz role × endpoint validando 401 (sem token), 403 (role errado) e 2xx (role certo). É o teste que teria pego o achado.

Risco: o token de sistema do bot é DESENVOLVEDOR e o token de usuário do WhatsApp normalmente é PACIENTE — por isso /ia/whatsapp/** fica em authenticated() (qualquer role) nesta fase e é endurecido na Fase 6.

| 2 | Fase 2 — Componente central de escopo (sgsm-ia) |
| --- | --- |

security/EscopoAcessoService.java (novo) — equivalente ao EstabelecimentoAcessoService do sgsm, implementado com JdbcTemplate:

estabelecimentosPermitidos()   MEDICO -> sgsm.medico_estabelecimento (ativo)
                               FUNCIONARIO -> sgsm.funcionario.estabelecimento_id
                               ADMIN_ESTABELECIMENTO -> sgsm.administrador_estabelecimento (ativo)
                               DESENVOLVEDOR -> null (irrestrito)
                               qualquer outro -> List.of()   (NUNCA null)
validarPacienteNoEscopo(pacienteId)      -> AcessoNegadoException se fora
validarPacienteAtendidoPeloMedico(pacienteId)  (notas clinicas, D1)
validarEstabelecimentoPermitido(estabelecimentoId)
medicosPermitidos()                      -> base dos filtros de KPI e RAG

Diferença proposital em relação ao sgsm: lá, papéis fora do componente (ex.: PACIENTE) recebem null = irrestrito, porque o escopo de PACIENTE é feito por titularidade em outro lugar. Em sgsm-ia não existe essa segunda camada, então qualquer papel não mapeado precisa receber lista vazia (nega tudo). Teste explícito para isso.

exception/AcessoNegadoException.java (novo) + mapeamento para 403 no GlobalExceptionHandler. Para recurso fora do escopo, decidir entre 403 e 404 — recomendação: 404, para não confirmar a existência de pacientes de outras clínicas (IDOR enumeration).

Testes: EscopoAcessoServiceTest cobrindo os 5 papéis × métodos, no molde do EstabelecimentoAcessoServiceTest do sgsm (cuidado com o mesmo achado do Mockito: List não-stubado retorna lista vazia, não null).

| 3 | Fase 3 — Migrations (repositório sgsm — Flyway) |
| --- | --- |

As migrations do schema crm vivem no sgsm (V004/V005), não no sgsm-ia.

V011__crm_lead_estabelecimento.sql — ALTER TABLE crm.lead ADD estabelecimento_id UUID NULL REFERENCES sgsm.estabelecimento(id) + índice (D3).

V012__crm_kpi_por_estabelecimento.sql — views/funções que recebem a dimensão de estabelecimento (ou expõem medico_id/estabelecimento_id para filtrar no service): faturamento mensal via agendamento.pagamento_id, churn, alto valor, cancelamentos, funil e ocupação. As views globais atuais permanecem para DEV.

Revisão: a view v_funil_medico atual junta pagamento por paciente_id (não por agendamento), o que infla receita_total quando o paciente consulta com mais de um médico. Corrigir na view nova; registrar a antiga como débito.

| 4 | Fase 4 — Escopo nos endpoints REST de CRM e IA (sgsm-ia) |
| --- | --- |

| Classe | Mudança |
| --- | --- |
| CrmService.listarLeads/criarLead/atualizarStatusLead | Filtra/valida por estabelecimentosPermitidos(); LeadRequest ganha estabelecimentoId; PATCH carrega o lead e valida antes do UPDATE. |
| CrmService tags/contatos/360 | validarPacienteNoEscopo(pacienteId) no início de cada método. removerTag: busca paciente_id da tag → valida → apaga (hoje apaga antes de checar qualquer coisa). |
| CrmService.listarNotas/adicionarNota | validarPacienteAtendidoPeloMedico (D1). adicionarNota passa a exigir MEDICO (medico_id nunca nulo). |
| CrmService.paciente360 | Além do escopo do paciente, LTV/contagens só com agendamentos dos médicos permitidos (senão o admin enxerga gastos do paciente em outra clínica). |
| CrmService.churnRisco / KpiService | Queries novas da V012 parametrizadas por estabelecimentos/médicos permitidos; DEV continua nas views globais. |
| IaController.resumoPaciente | validarPacienteNoEscopo(id) antes de montar o prompt. |
| IaController.etlSync / EtlSyncService | Trava de execução única (AtomicBoolean ou lock Redis — o serviço já usa Redis) → 409 se já houver sync em andamento. |
| Auditoria | Leitura de nota clínica e visão 360 registrada em sgsm.log_acesso (V007), como o sgsm já faz para dados sensíveis. |

Testes: CrmServiceTest, KpiServiceTest, IaControllerTest — casos "dentro do escopo", "fora do escopo" e "DEV irrestrito" para cada método.

| 5 | Fase 5 — Filtro de autorização na camada RAG (sgsm-ia) |
| --- | --- |

Sem isso, mesmo com o REST corrigido, /ia/chat e /ia/busca continuam devolvendo trechos de qualquer clínica.

service/RagAutorizacaoService.java (novo) — recebe a lista de EmbeddingMatch e mantém só os documentos que o usuário pode ver, por tipo:

PACIENTE         -> referencia_id no escopo clinica
AGENDAMENTO      -> medico do agendamento em medicosPermitidos()
LEAD             -> lead.estabelecimento_id permitido
MEDICO, ESTABELECIMENTO, SERVICO_MEDICO -> catalogo: liberado
ANALITICO        -> so DESENVOLVEDOR (agregado do sistema inteiro)

MilvusIndexService.buscar — overfetch (ex.: topK × 4) e corte em topK depois do filtro, para não devolver contexto vazio a usuários de clínicas pequenas.

AssistenteMedicoService.responder — aplica o filtro antes de montar CONTEXTO; a busca dedicada de ANALITICO só roda para DEV. Para ADMIN, o contexto analítico vem dos KPIs escopados (Fase 4) formatados no momento da pergunta, não do Milvus.

IaController.busca — mesmo filtro.

Testes: RagAutorizacaoServiceTest (matriz tipo × papel) e AssistenteMedicoServiceTest garantindo que documento fora do escopo nunca chega ao prompt.

| 6 | Fase 6 — Canal WhatsApp (sgsm-ia + ms-whatsapp-bot) |
| --- | --- |

sgsm-ia: /ia/whatsapp/** passa a exigir, além do JWT, o header X-Service-Key validado contra sgsm.ia.whatsapp.service-key (variável de ambiente, comparação em tempo constante). Sem a chave → 401. Assim, um usuário com JWT comum não chama o classificador direto.

WhatsAppService.classificar — RAG restrito a catálogo (MEDICO, ESTABELECIMENTO, SERVICO_MEDICO) mais os AGENDAMENTO do próprio paciente quando o token for PACIENTE (necessário para a intenção CANCELAR). Nunca PACIENTE de terceiros, LEAD ou ANALITICO.

ms-whatsapp-bot: SgsmIaClient envia X-Service-Key; nova propriedade em application-{dev,hom,prd}.yaml e .env.example.

Testes: WhatsAppControllerTest (401 sem chave, 401 chave errada, 200 com chave), WhatsAppServiceTest (contexto não contém dados de outro paciente), teste do client no bot.

| 7 | Fase 7 — Front-end (sgsm-front-medico) |
| --- | --- |

CrmPage/IaPage — esconder abas/ações conforme a matriz: KPIs só ADMIN/DEV; notas só MEDICO; leads só FUNC/ADMIN/DEV; ETL só DEV.

Formulário de lead com seleção de estabelecimento (lista dos estabelecimentos permitidos já exposta pelo sgsm).

Tratar 403/404 do sgsm-ia com mensagem amigável (toast), sem quebrar a tela.

Atualizar o README (hoje não menciona o sgsm-ia na porta 8082).

| 8 | Fase 8 — Endurecimento (entrega separada, opcional) |
| --- | --- |

JWT com aud/iss por serviço (D6): ms-sboot-auth emite aud com a lista de serviços do perfil; sgsm e sgsm-ia validam aud e iss em JwtService.

Tag de estabelecimento no metadata do Milvus (D5) para filtrar já na busca vetorial e reduzir o overfetch; exige reindexação completa via /ia/etl/sync.

Rate limit em /ia/chat e /ia/whatsapp/classificar (custo de LLM).

5. Estratégia de testes

Segurança HTTP (novo padrão no sgsm-ia): @WebMvcTest + SecurityMockMvc com tokens de cada papel. Hoje nenhum teste passa pela cadeia de filtros — CrmControllerTest e IaControllerTest instanciam o controller direto.

Escopo: testes de service com dois estabelecimentos (A e B) e usuários de cada um; o usuário de A nunca vê dados de B, em REST e em RAG.

Regressão: suíte completa verde em sgsm-ia, sgsm (migrations) e ms-whatsapp-bot a cada fase.

QA funcional ponta a ponta: skill executa-testes-funcionais-qa-backend com a stack completa (Postgres, Redis, Milvus, auth, sgsm, sgsm-ia), reproduzindo o ataque do achado (PACIENTE autocadastrado lendo /crm/paciente/{outro}/notas) e confirmando 403/404.

6. Arquivos impactados (previsão)

| Repositório | Arquivos |
| --- | --- |
| sgsm-ia | config/SecurityConfig, security/ContextoSeguranca, security/EscopoAcessoService (novo), service/RagAutorizacaoService (novo), exception/AcessoNegadoException (novo), exception/GlobalExceptionHandler, service/CrmService, service/KpiService, service/EtlSyncService, service/MilvusIndexService, service/AssistenteMedicoService, service/WhatsAppService, controller/IaController, controller/WhatsAppController, dto/LeadRequest, application-*.yaml, .env.example + testes correspondentes |
| sgsm | db/migration/V011__crm_lead_estabelecimento.sql, V012__crm_kpi_por_estabelecimento.sql |
| ms-whatsapp-bot | client/SgsmIaClient, application-*.yaml, .env.example + teste |
| sgsm-front-medico | pages/CrmPage, pages/IaPage, services/crmService, services/iaService, README |
| ms-sboot-auth | Só na Fase 8 (aud/iss no JWT) |

7. Riscos e cuidados

A Fase 1 muda o comportamento para MEDICO no CRM (perde KPIs/leads, se D2 for aceita) — combinar a publicação com a Fase 7 ou aceitar telas com 403 por alguns dias.

O deploy da Fase 6 precisa ser coordenado: sgsm-ia exigindo X-Service-Key antes de o bot enviá-lo derruba o WhatsApp. Ordem: bot primeiro (envia a chave, que é ignorada), depois sgsm-ia.

As migrations V011/V012 rodam no sgsm; o sgsm-ia depende delas — subir o sgsm antes.

Overfetch no Milvus aumenta latência de /ia/chat; medir antes/depois.

sgsm/database/ (legado, fora do Flyway) não será atualizado, como no plano anterior.

8. Próximos passos

Confirmar as decisões D1–D6 (seção 3).

Implementar a Fase 1 e publicar em develop o quanto antes — sozinha, ela já fecha o acesso de PACIENTE e o ETL aberto.

Seguir as Fases 2–7 na ordem; a Fase 8 vira item de backlog.

Ao final, atualizar o Achado_Seguranca_sgsm_ia_SGSM.docx com o status "corrigido" e os commits.

SGSM — Plano de Desenvolvimento — Correção de Segurança do sgsm-ia | 2026-10-14