Plano de Desenvolvimento — ADMIN_ESTABELECIMENTO

Novo role de administrador de estabelecimento + correção do escopo de FUNCIONARIO

SGSM  |  Uso interno  |  2026-09-22

Status: implementado e testado nos dois repositórios (sgsm e ms-sboot-auth). Suíte de testes completa passando (exit 0) nos dois. Ainda não commitado — pendente de autorização para commit em develop.

1. Contexto

O pedido original era um novo role ADMIN_ESTABELECIMENTO — vinculado a um usuário toda vez que um Estabelecimento é cadastrado, com as mesmas capacidades de um FUNCIONARIO, restrito à(s) clínica(s) administradas.

Investigando o pedido, uma pesquisa no código revelou um problema mais sério do que o pedido original: o role FUNCIONARIO não tinha nenhum escopo por estabelecimento em quase nenhum service — um funcionário autenticado enxergava e gerenciava todos os estabelecimentos, agendamentos, médicos e pacientes do sistema, não só os da própria clínica. O único lugar com escopo real (FuncionarioService.validarEstabelecimentoDoMedico) aplicava a checagem ao papel MEDICO, não ao próprio FUNCIONARIO. DESENVOLVEDOR, por sua vez, não era um "nível acima" — só desbloqueava uma coisa em todo o sistema (bypass de titularidade em PacienteService.exportar(), para atender LGPD).

Diante disso, o escopo do trabalho foi expandido para também corrigir o escopo de FUNCIONARIO, resolvendo os dois problemas com o mesmo mecanismo.

2. Decisões de desenho

Novo role: ADMIN_ESTABELECIMENTO.

Nova identidade, separada de Funcionario — entidade Administrador, paralela a Medico/Paciente/Funcionario (não reaproveita Funcionario).

Vínculo N:N com Estabelecimento (um administrador pode administrar várias clínicas) via nova entidade AdministradorEstabelecimento, mesmo padrão de MedicoEstabelecimento.

Cadastro de Estabelecimento continua igual, sem mudança. Criar um Administrador e vinculá-lo a estabelecimento(s) é um fluxo novo e separado.

Só DESENVOLVEDOR pode criar/vincular administradores.

ADMIN_ESTABELECIMENTO ganha acesso às mesmas rotas de FUNCIONARIO, mas de verdade escopado, via um componente de autorização compartilhado (não duplicado em cada service).

Escopo de paciente para ambos os papéis (FUNCIONARIO e ADMIN_ESTABELECIMENTO): inclui pacientes atendidos por qualquer médico vinculado à(s) clínica(s) do staff — presencial ou domiciliar — via Agendamento.medicoId → MedicoEstabelecimento, não Agendamento.estabelecimentoId (nulo em domiciliar).

Escopo expandido: corrigir também o escopo de FUNCIONARIO (hoje sem restrição alguma), usando Funcionario.estabelecimentoId (1:1, já existente).

Verificação manual no banco (antes de escrever a migration de role) de como auth.role/auth.role_permissao de FUNCIONARIO foram originalmente semeados — feita via container Postgres descartável, confirmando 6 permissões (agendamento:cancel, agendamento:read, agendamento:write, estabelecimento:read, medico:read, servico:read).

3. O que foi implementado

| 1 | Migrations |
| --- | --- |

sgsm/src/main/resources/db/migration/V010__administrador.sql — tabelas sgsm.administrador e sgsm.administrador_estabelecimento, views auth.v_administrador e auth.v_entidades_possiveis atualizadas.

ms-sboot-auth/src/main/resources/db/V6__admin_estabelecimento_role.sql — role ADMIN_ESTABELECIMENTO em auth.role, clonando o role_permissao de FUNCIONARIO.

ms-sboot-auth AuthService.PERFIS_VALIDOS — adiciona "ADMIN_ESTABELECIMENTO" ao conjunto de perfis aceitos no registro.

| 2 | Nova identidade Administrador (sgsm) |
| --- | --- |

domain/Administrador.java
domain/AdministradorEstabelecimentoId.java
domain/AdministradorEstabelecimento.java
repository/AdministradorRepository.java
repository/AdministradorEstabelecimentoRepository.java
dto/CadastrarAdministradorRequest.java, AtualizarAdministradorRequest.java,
    AdministradorResponse.java, AssociarEstabelecimentosRequest.java
service/AdministradorService.java
controller/AdministradorController.java  (/v1/api/administradores, DESENVOLVEDOR-only)

| 3 | Componente central de autorização |
| --- | --- |

security/EstabelecimentoAcessoService.java — resolve o(s) estabelecimento(s) permitido(s) do usuário autenticado (null = irrestrito, ex.: DESENVOLVEDOR), com métodos estabelecimentosPermitidos(), validarEstabelecimentoPermitido(), medicoPermitido() e medicosPermitidos(). Único ponto de verdade sobre escopo por estabelecimento, reaproveitado nos 7 services abaixo.

| 4 | Escopo aplicado nos services existentes |
| --- | --- |

| Service | Mudança |
| --- | --- |
| FuncionarioService | Troca os 6 pontos de isMedico() por validarEstabelecimentoPermitido() incondicional; listar() escopa sempre que houver restrição (agora cobre FUNCIONARIO e ADMIN_ESTABELECIMENTO, não só MEDICO) |
| EstabelecimentoService | Passa a injetar ContextoSeguranca + EstabelecimentoAcessoService (antes não injetava nenhum); escopa consultar/atualizar/remover/reativar/listar/listarMedicos/associarMedicos |
| AgendamentoService.listar() | Filtra por estabelecimentosPermitidos() quando não-nulo (agendamento domiciliar, sem estabelecimentoId, fica de fora desse filtro por natureza) |
| PacienteService.listar() | Novo branch: resolve pacientes via médico vinculado ao(s) estabelecimento(s) do staff, incluindo domiciliar |
| MedicoService.listar() | Escopa via medicosPermitidos() do componente central |
| ServicoMedicoService.verificarPosse() | Estende a checagem de MEDICO para também chamar medicoPermitido() quando staff |
| AgendaMedicoService.verificarPosse() | Mesma extensão do ServicoMedicoService |

| 5 | Segurança |
| --- | --- |

ContextoSeguranca.isAdminEstabelecimento() — novo método.

SecurityConfig.java — ADMIN_ESTABELECIMENTO adicionado junto de FUNCIONARIO/DESENVOLVEDOR/MEDICO nos matchers relevantes; novo matcher /v1/api/administradores/** restrito a DESENVOLVEDOR. Feito por último, depois do escopo de service estar pronto.

4. Testes

Suíte completa passando (exit 0) em sgsm e ms-sboot-auth.

4.1 Testes existentes corrigidos (sgsm)

FuncionarioServiceTest, EstabelecimentoServiceTest, AgendamentoServiceTest, PacienteServiceTest, MedicoServiceTest, ServicoMedicoServiceTest, AgendaMedicoServiceTest — novo parâmetro de construtor (EstabelecimentoAcessoService) e reescrita dos casos que dependiam do comportamento antigo (isMedico() como único critério de escopo).

Achado real durante a correção dos testes: Mockito retorna lista vazia (não null) para um método List<> não-stubado — diferente do que se assumiria por analogia com Object/String. Isso fazia os testes "irrestritos" caírem no branch de escopo por engano (lista vazia != null). Corrigido com um stub lenient() padrão retornando null no @BeforeEach de 4 classes de teste (EstabelecimentoServiceTest, AgendamentoServiceTest, MedicoServiceTest, PacienteServiceTest).

4.2 Testes novos

domain/AdministradorTest.java, AdministradorEstabelecimentoTest.java, AdministradorEstabelecimentoIdTest.java — mirror dos equivalentes de Medico.

service/AdministradorServiceTest.java — CRUD completo + vínculo de estabelecimentos.

security/EstabelecimentoAcessoServiceTest.java — cobre os 4 papéis (DESENVOLVEDOR irrestrito, MEDICO, FUNCIONARIO, ADMIN_ESTABELECIMENTO) nos 4 métodos do componente.

ms-sboot-auth AuthServiceTest — novo caso confirmando que ADMIN_ESTABELECIMENTO é aceito como tipoPerfil válido no registro.

5. Pendências

Commit e push para develop nos dois repositórios (sgsm e ms-sboot-auth) — aguardando autorização.

sgsm/database/ (pasta legada, não usada pelo Flyway) não foi atualizada — confirmado como não-autoritativa durante a investigação, fora do escopo deste trabalho.

SGSM — Plano de Desenvolvimento — ADMIN_ESTABELECIMENTO  |  2026-09-22