Status de Implementação — Correção de Segurança do sgsm-ia

O que foi implementado e o que está pendente do Plano_Correcao_Seguranca_sgsm_ia_SGSM.docx

SGSM | Uso interno | 2026-10-14

Resumo: as Fases 1 a 7 do plano foram implementadas e testadas. A Fase 8 (opcional) não foi implementada. Nada foi commitado — as mudanças estão no working tree da develop de sgsm-ia, sgsm, ms-whatsapp-bot e sgsm-front-medico. As decisões D1–D6 não foram confirmadas explicitamente; foram aplicadas as recomendações do plano.

1. Visão geral por fase

| Fase | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 — Contenção imediata por role | Implementado | SecurityConfig por role + denyAll; 401/403 em JSON; matriz MockMvc |
| 2 — Componente central de escopo | Implementado | EscopoAcessoService (SQL); papel não mapeado = nega tudo |
| 3 — Migrations (sgsm) | Parcial | V011 criada e aplicada só no banco de dev; V012 substituída por queries no KpiService |
| 4 — Escopo nos endpoints REST | Implementado | CRM, 360, notas, KPIs, churn, resumo, ETL single-flight, auditoria |
| 5 — Filtro na camada RAG | Implementado | RagAutorizacaoService com pós-filtro e overfetch |
| 6 — Canal WhatsApp | Implementado | X-Service-Key no sgsm-ia e no bot; RAG restrito; sem teste no bot |
| 7 — Front-end | Implementado | Abas por perfil, estabelecimento no lead, 403/404 tratados, README |
| 8 — Endurecimento (opcional) | Pendente | aud/iss no JWT, tag de tenant no Milvus, rate limit |

2. O que foi implementado

2.1 sgsm-ia

| Item do plano | Status | Como ficou |
| --- | --- | --- |
| Matchers por role no SecurityConfig | Implementado | ETL só DESENVOLVEDOR; /ia/kpis ADMIN+DEV; /crm/churn e /crm/leads FUNC+ADMIN+DEV; POST notas só MEDICO; GET notas MEDICO+DEV; demais /crm e /ia MEDICO+FUNC+ADMIN+DEV; anyRequest().denyAll() |
| 401/403 com corpo JSON | Implementado | SecurityErrorHandlers + ProblemaHttp no formato ProblemDetail |
| ContextoSeguranca | Implementado | isFuncionario(), isAdminEstabelecimento(), isDesenvolvedor(), getEmail() |
| EscopoAcessoService | Implementado | Subconsultas SQL por papel; validarPacienteNoEscopo, validarPacienteAtendidoPeloMedico, validarEstabelecimentoPermitido, predicadoAgendamento (regra D4) |
| Fora do escopo = 404 | Implementado | Evita enumeração de pacientes de outras clínicas (IDOR) |
| CrmService com escopo | Implementado | Leads por estabelecimento; tags/contatos/360 validam paciente; removerTag resolve o paciente antes de apagar |
| Notas clínicas (D1) | Implementado | Só o médico que atendeu (ou DEV) lê; só MEDICO registra; medico_id sempre preenchido |
| Visão 360 escopada | Implementado | LTV e contagens só com agendamentos do escopo do usuário |
| KPIs e churn escopados (D2/D4) | Implementado | Mesmas colunas das views globais, recalculadas por estabelecimento |
| Auditoria em log_acesso | Implementado | Leitura de notas e da visão 360; falha de auditoria bloqueia a leitura |
| ETL single-flight | Implementado | 409 se já houver sincronização em andamento |
| Resumo de paciente (/ia/paciente/{id}/resumo) | Implementado | Valida escopo antes de chamar o LLM |
| RAG filtrado (D5) | Implementado | PACIENTE só para o médico que atendeu; AGENDAMENTO/REEMBOLSO pelo predicado de escopo; LEAD por estabelecimento; catálogo liberado; ANALITICO só DEV; ADMIN recebe resumo analítico das próprias clínicas |
| WhatsApp: X-Service-Key | Implementado | ServiceKeyFilter (comparação em tempo constante, fail closed) |
| WhatsApp: RAG restrito | Implementado | Catálogo + agendamentos do próprio paciente; nunca PACIENTE, LEAD ou ANALITICO |

2.2 sgsm

db/migration/V011__crm_lead_estabelecimento.sql — coluna crm.lead.estabelecimento_id (nullable, D3) + índice.

2.3 ms-whatsapp-bot

SgsmIa.serviceKey em BotProperties; header X-Service-Key no RestClient do sgsm-ia.

Propriedade em application-dev/hom/prd.yaml e .env.example (WHATSAPP_SERVICE_KEY em hom/prd).

2.4 sgsm-front-medico

lib/permissoesIa.ts — espelho da matriz de autorização do sgsm-ia.

CrmPage: abas por perfil (MEDICO vê só Paciente 360); seleção de estabelecimento no lead; aba de notas só para MEDICO/DEV, com mensagem de "sem acesso" quando o médico não atendeu o paciente.

IaPage: aba KPIs só para ADMIN_ESTABELECIMENTO e DESENVOLVEDOR; erros do backend exibidos no toast.

README: sgsm-ia na porta 8082 e tabela de permissões das telas de IA/CRM.

3. Implementado de forma diferente do plano

| Item do plano | Status | O que foi feito e por quê |
| --- | --- | --- |
| V012 (views de KPI por estabelecimento) | Diferente | Não criada. Os KPIs escopados viraram queries parametrizadas no KpiService, com as mesmas colunas das views — mesmo resultado, sem migration nova. |
| Correção da v_funil_medico | Diferente | Não necessária no banco real: a view em uso já junta pagamento por agendamento. O erro existe só no texto do V004. |
| Trava do ETL (AtomicBoolean ou Redis) | Diferente | Usado AtomicBoolean: vale por instância. Se o sgsm-ia rodar com mais de uma réplica, trocar por lock no Redis. |
| Decisões D1–D6 | Diferente | Não confirmadas explicitamente; aplicadas as recomendações do plano (ver seção 6). |

4. Correções feitas fora do plano

JwtAuthFilter registrado duas vezes (sgsm-ia): por ser @Component, o Spring Boot também o registrava como filtro de servlet fora da cadeia do Spring Security, o que podia resultar em 401 com token válido. O registro automático foi desativado (FilterRegistrationBean com enabled=false). Encontrado pelos testes MockMvc novos.

Token de sistema do bot nulo (ms-whatsapp-bot): se o ms-sboot-auth não estivesse de pé na subida do bot, o login de sistema falhava e só era refeito 10 min depois, gerando "Bearer null" e 401. SistemaAuthService.token() agora refaz o login na hora quando o token é nulo.

Modelo de chat do sgsm-ia em dev: trocado de deepseek-r1:8b (local, ~5 tokens/s, estourava o timeout de 45s do bot) para gpt-oss:120b-cloud, em application-dev.yaml, .env.example e C:\AmbienteDev\.env (que é carregado pela run configuration do IntelliJ e tem prioridade sobre o yaml).

5. Testes e verificação

| Verificação | Status | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Suíte do sgsm-ia (mvn verify) | Implementado | 342 testes passando; gate de cobertura JaCoCo (90%) atendido |
| Matriz role × endpoint (MockMvc) | Implementado | 110 casos: 401 sem token, 403 papel errado, 2xx papel certo, WhatsApp com/sem chave |
| Testes de escopo e RAG | Implementado | EscopoAcessoServiceTest, RagAutorizacaoServiceTest, CrmServiceTest, KpiServiceTest |
| QA ponta a ponta no banco de dev | Implementado | 40 cenários passando numa instância nova na porta 8092; o mesmo ataque do achado retorna 200 na versão antiga e 403 na nova |
| Build do front (tsc + vite) | Implementado | Passou |
| Lint do front | Pendente | ESLint não está instalado no projeto, apesar do script "lint" |
| Testes do ms-whatsapp-bot | Pendente | O repositório não tem src/test; nenhum teste criado |
| Suíte do sgsm | Pendente | Não executada — só entrou o SQL da V011, sem mudança em Java |
| QA com a skill executa-testes-funcionais-qa-backend | Pendente | QA foi feito com script próprio |
| Fluxo WhatsApp completo com gpt-oss | Pendente | Aguardando reinício do sgsm-ia com o .env corrigido e novo teste no WhatsApp |

6. Decisões aplicadas (D1–D6)

| # | Decisão aplicada | Impacto |
| --- | --- | --- |
| D1 | Notas clínicas: só o médico que atendeu (e DEV) | FUNCIONARIO e ADMIN_ESTABELECIMENTO não leem mais notas |
| D2 | KPIs: ADMIN e DEV; churn: também FUNCIONARIO | MEDICO perdeu acesso a KPIs e leads (o front foi ajustado) |
| D3 | Leads antigos sem estabelecimento só para DEV | 1 lead no banco de dev nessa situação |
| D4 | Receita domiciliar conta para as clínicas do médico | Médico em duas clínicas tem a receita domiciliar nas duas |
| D5 | RAG com pós-filtro, sem reindexar | Tag de tenant no Milvus fica na Fase 8 |
| D6 | aud/iss no JWT em entrega separada | Fica na Fase 8 |

7. Pendências

7.1 Para publicar a correção

Confirmar (ou ajustar) as decisões D1–D6 — principalmente D1 e D2, que mudam o que cada perfil vê.

Commit e push para develop em sgsm-ia, sgsm, ms-whatsapp-bot e sgsm-front-medico.

Aplicar a V011 em hom e prd manualmente (o sgsm não usa Flyway). No banco de dev já foi aplicada.

Configurar WHATSAPP_SERVICE_KEY com o mesmo valor no sgsm-ia e no ms-whatsapp-bot em hom/prd.

Deploy na ordem: ms-whatsapp-bot primeiro (envia a chave), depois sgsm-ia (passa a exigi-la); sgsm antes do sgsm-ia por causa da V011.

Testar o WhatsApp de ponta a ponta com o sgsm-ia reiniciado (modelo gpt-oss:120b-cloud).

Atualizar o Achado_Seguranca_sgsm_ia_SGSM.docx com status "corrigido" e os commits.

7.2 Fase 8 e débitos técnicos

JWT com aud/iss por serviço (ms-sboot-auth, sgsm, sgsm-ia).

Tag de estabelecimento no metadata do Milvus + reindexação completa.

Rate limit em /ia/chat e /ia/whatsapp/classificar.

Trava do ETL distribuída (Redis) se o sgsm-ia tiver mais de uma réplica.

Criar estrutura de testes no ms-whatsapp-bot.

Instalar ESLint no sgsm-front-medico.

7.3 Achados no ambiente de dev (não causados por esta mudança)

A V005 (LEAD no enum crm.tipo_documento) não está aplicada no banco local — a indexação de leads no Milvus falha.

Sobras do QA: 4 registros de auditoria em sgsm.log_acesso (e-mails qa-*@sgsm.local) e provavelmente um vetor órfão de lead no Milvus.

SGSM — Status de Implementação — Correção de Segurança do sgsm-ia | 2026-10-14